В соответствии с постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 06 ноября 2014 года № 200 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красносельского сельского поселения Динского района» общий отдел администрации Красносельского  сельского поселения Динского района осуществляет общественное обсуждение проекта муниципальной программы Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы, который размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Красносельского сельского поселения Динского района http://krasnoselskoe.ru (раздел «Документы» подраздел «Целевые программы» вкладка «Общественные обсуждения»).

Начало общественного обсуждения –24 ноября 2021 года.

Окончание общественного обсуждения – 08 декабря 2021 года.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы на адрес электронной почты администрации Красносельского сельского поселения Динского района: krasnoselskoesel@rambler.ru.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

ПРОЕКТ

Муниципальная программа

Красносельского сельского поселения Динского района

«Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Красносельского сельского поселения Динского района

«Развитие дорожного хозяйства»

(далее муниципальная программа)

| Координатор муниципальной программы | Общий отдел администрации Красносельского сельского поселения |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства, повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах Красносельского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы; социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения Программы составляет – 5 317,1 тыс. рублей из них, в том числе: 2022 год - 1 714,5 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 714,5 тыс. рублей; 2023 год - 1 766,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 766,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 836,6 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 836,6 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района и Совет Красносельского сельского поселения Динского района |

- Характеристика текущего состояния  и прогноз развития

дорожного хозяйства в поселении

Красносельское сельское поселение Динского района расположено в Северо-западной части Динского района, в 10 км от ст. Динской и в 40 км севернее г. Краснодара. На его территории расположен один населенный пункт – село Красносельское. Площадь населенного пункта, в установленных границах составляет 6,71 км2. Население сельского поселения составляет 4 450 человека, плотность населения составляет 663,19 чел. на 1 км2. На территории сельского поселения существующая улично-дорожная сеть, представлена автомобильными дорогами местного значения общей протяженностью 23,945 км. неоднородных по типу покрытия. Все автомобильные дороги сельского поселения делятся на два типа (по типу покрытия):

- асфальтобетонные дороги, общая протяженность которых составляет 5,57 км., являются основой транспортной сети сельского поселения;

- гравийные дороги, общая протяженность которых составляет 18,375 км.,  являются неотъемлемой частью улично-дорожной сети сельского поселения.

В настоящее время на территории сельского поселения расположены следующие социально значимые объекты: средняя образовательная школа, детский сад, дом культуры, стадион, офис врача общей практики, библиотека.

Поддержание в исправном состоянии и развитие автомобильных дорог сельского поселения позволит увеличить охват населения пассажирским транспортом, количество грузоперевозок в хозяйственных целях, повысит инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Учитывая нормы действующего законодательства, мероприятия в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог требуют особого внимания и поддержки со стороны бюджетов всех уровней (районного, краевого, федерального), при этом упор необходимо делать на увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием (асфальтобетон).

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог недопустимо без разработки и утверждения, согласования в установленном порядке проектно-сметной документации.

Ежегодное проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения - залог динамичного развития сельского поселения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка знаков дорожного ориентирования, установка пешеходных ограждений перильного типа и других мероприятий.

Согласно разработанной схемы организации дорожного движения Красносельского сельского поселения, на территории сельского поселения предусмотрены участки дорог с ограничением скоростного режима, в частности участки в районе образовательных учреждений: средняя образовательная школа и детский сад, кроме того, с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и снижения рисков их возникновения существуют участки автомобильных дорог, где так же необходимо ограничить скоростной режим. С целью ограничения скоростного режима применяются следующие мероприятия: установка соответствующих знаков дорожного движения, ограничивающих скоростной режим и установка искусственных дорожных неровностей. В настоящее время на территории сельского поселения установлены искусственные дорожные неровности на основных автомобильных дорогах сельского поселения, в том числе на ул. Кирова.

Обеспечение безопасности дорожного движения представляет собой сложную систему мероприятий, неотъемлемой частью которых является нанесение горизонтальной дорожной разметки и нанесение разметки обозначающей пешеходные переходы, данное мероприятие необходимо проводить регулярно в течение года, это связано с физическим износом нанесенного лакокрасочного покрытия.

Неотъемлемой частью системы безопасности дорожного движения являются знаки дорожного ориентирования, помимо существующих знаков дорожного ориентирования необходима установка дополнительных, в особенности, в местах оборудования искусственных дорожных неровностей и организации пешеходных переходов. Кроме того, вследствие физического износа, неблагоприятных погодных условий, а также предумышленной порчи требуется периодически проводить замену уже существующих знаков.

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | … | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы |
|  | Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства, повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах Красносельского сельского поселения |
|  | Задача: выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте |
| 1.1 | Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения | км. |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) | чел./1000 жителей |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 2. | Основные мероприятия: |
| 2.1 | Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
|  | Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства |
|  | Задача: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Красносельского сельского поселения |
| 2.1.1 | Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения | км. |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
|  | Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах Красносельского сельского поселения |
|  | Задача: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте |
| 2.2.1 | Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) | чел./1000 жителей |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие №3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» |
|  | Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства |
|  | Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы |
| 2.3.1 | Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания* всего (тыс. руб.) | в том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | N год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие №1 - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования Красносельского сельского поселения | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет** | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие №2 - Обеспечение безопасности дорожного движения | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки; установка знаков дорожного движения и информационных табличек; установка пешеходных ограждений перильного типа; ремонт, изготовление и монтаж остановочных пунктов | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие №3 - Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Всего | 4 717,1 | 1 514,5 | 1 566,0 | 1 636,6 |  | Проведение ямочного ремонта ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Замышевского; ремонт гравийного покрытия; грейдирование автомобильных дорог местного значения поселения, выполнение работ по очистке улиц от снега, составление дефектных ведомостей и сметной документации, оплата строительного контроля | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 4 717,1 | 1 514,5 | 1 566,0 | 1 636,6 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого | Всего | 5 317,1 | 1 714,5 | 1 766,0 | 1 836,6 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5 317,1 | 1 714,5 | 1 766,0 | 1 836,6 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие №1 - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 100,0 | 2022 |
|  |  |  | 100,0 | 2023 |
|  |  |  | 100,0 | 2024 |
| 2 | Основное мероприятие №2 - Обеспечение безопасности дорожного движения | Местный бюджет | 100,0 | 2022 |
|  |  |  | 100,0 | 2023 |
|  |  |  | 100,0 | 2024 |
| 3 | Основное мероприятие №3 - Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Местный бюджет | 1 514,5 | 2022 |
|  |  |  | 1 566,0 | 2023 |
|  |  |  | 1 636,6 | 2024 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно и осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:                                                      (1)

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:                                       (2)

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:                                     (3)

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий (1);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                   (4)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:                              (4-1)

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n, где:                 (5)

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) ((4), (4-1);

n - количество целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРп/п = СДп/ппз1*k1 + СДп/ппз2*k2 + …+ СДп/ппзn*ki, где:            (5-1)

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).

6. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:                                    (6)

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) ((5) или (5-1));

Эис - эффективность использования финансовых средств (3).

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                   (7)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:                               (7-1)

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:              (8)

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы ((7), (7-1));

m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРмп = СДмппз1*k1 + СДмппз2*k2 + …+ СДмппзm*ki, где:              (8-1)

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).

9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + … + ЭРп/пj*kj) / j, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы ((8), (8-1));

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) (6);

k1, k2, …, kj - коэффициенты значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

# Муниципальная программа реализуется посредством выполнения  основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно,  до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет главе Красносельского сельского поселения Динского района и в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ до 15 апреля года, следующего за отчетным, формирует финансовый отдел и представляют его в Совет для рассмотрения.

Сводный доклад формируется на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ.

Глава Красносельского

сельского поселения							             М.В. Кныш