АдминистрациЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2020 года                                                                           	            № 137

село Красносельское

О внесении изменений в постановление администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 07.12.2018 № 156 «Об утверждении муниципальной программы «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы»

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением  администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 07.12.2018 № 156, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 07.12.2018 № 156 «Об утверждении муниципальной программы «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы» изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации Красносельского сельского поселения Динского района разместить настоящее постановление на официальном сайте Красносельского сельского поселения Динского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Красносельского

сельского поселения	                                                                  М.А. Бердникова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Красносельского сельского

поселения Динского района

от 30.10.2020 года  № 137

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Красносельского сельского

поселения Динского района

от 07.12.2018 года № 156

Муниципальная программа

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения»

на 2019-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения»

(далее муниципальная программа)

| Координатор муниципальной программы | Общий отдел администрации Красносельского сельского поселения |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение бесперебойного водоснабжения и газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения; разработка и утверждение схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | проведение работ по ремонту и замене водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения; осуществление технического обслуживания и ремонта объектов сетей газораспределения и газопотребления; проведение работ по разработке и утверждению схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | протяженность отремонтированных и замененных водопроводных сетей; количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт; количество разработанных схем газоснабжения Красносельского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения Программы составляет – 893,0 тыс. рублей из них, в том числе: 2019 год – 93,1 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 93,1 тыс. рублей; 2020 год – 399,9 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 399,9 тыс. рублей; 2021 год - 400,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 400,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района и Совет Красносельского сельского поселения Динского района |

- Характеристика текущего состояния  и прогноз развития

коммунального хозяйства в поселении

Красносельское сельское поселение Динского района расположено в Северо-западной части Динского района, в 10 км от ст. Динской и в 40 км севернее г. Краснодара. На его территории расположен один населенный пункт – село Красносельское. Площадь населенного пункта, в установленных границах составляет 6,71 км2. Население сельского поселения составляет 3 970 человек, плотность населения составляет 591,65 чел. на 1 км2.

В настоящее время на территории сельского поселения расположены следующие социально значимые объекты: средняя образовательная школа, детский сад, дом культуры, стадион, офис врача общей практики, библиотека.

Обеспечение потребителей Красносельского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  подземных источников водоснабжения (артезианских скважин в количестве 3 ед.), водонапорных башен в количестве 2 ед., водопроводных сетей,  протяженность которых составляет 17,3 км. Поселение входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуатирует МООО «Пластуновское ЖКХ».

На сегодняшний день, в процессе эксплуатации существующих водопроводных сетей, выявляются негативные факторы, такие как неоднородность сетей и значительный износ. В связи с неоднородностью водопроводных сетей необходимо проведение работ по замене водопроводных сетей на участках, где применены наиболее устаревшие материалы. Данная мера позволит не только снизить количество потерь воды, за счет уменьшения аварийных ситуаций, но позволит значительно повысить качество подаваемой населению питьевой воды.

Одним из неотъемлемых мероприятий в рамках работы по развитию системы водоснабжения, является ремонт и замена существующих сетей на новые, при этом данная работа должна проходить в рамках действующего законодательства, а также с учетом возможности участия в краевых и федеральных целевых программах на условиях софинансирования.

Подача природного газа потребителям на территории Красносельского сельского поселения осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления.

На территории Красносельского сельского поселения протяженность газораспределительных сетей составляет 58,4 км. Количество газифицированных домовладений составляет 1625 домовладений.

Основными направлениями развития системы газоснабжения Красносельского сельского поселения являются:

расширение зоны охвата территории Красносельского сельского поселения газораспределительными сетями для подачи газа в перспективные районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей;

повышение надежности и стабильности работы системы газоснабжения Красносельского сельского поселения за счет дополнительного кольцевания газораспределительных сетей, строительства на территории Красносельского сельского поселения новых источников системы газоснабжения - ГРП  высокого давления;

постепенная реконструкция самортизированных газораспределительных сетей и оборудования.

Основными принципами развития системы газоснабжения Красносельского сельского поселения является разработка мероприятий, направленных на повышение надежности действующей системы газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения.

Целью Программы является сбор сведений о состоянии существующих систем газоснабжения, разработка и утверждение схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения в целях повышения надежности функционирования систем газоснабжения для существующего и нового строительства, обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в Красносельском сельском поселении.

На территории сельского поселения имеются и находятся в собственности муниципального образования:

- газопровод низкого давления, ШГРП-6 по ул. Шевченко, Новейшей и Мира, мкр. «Светлый» в с. Красносельское, общей протяженностью 1624,0 м.;

- газопровод высокого давления, ШГРП-6 по ул. Шевченко, Новейшей и Мира, мкр. «Светлый» в с. Красносельское, общей протяженностью 698,0 м.;

- газопровод низкого давления по ул. Школьной, общей протяженностью 1994,0 м.;

- газопровод высокого давления по ул. Школьной, общей протяженностью 1079,0 м.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в целях безаварийной эксплуатации и бесперебойной транспортировки газа, вышеназванные газопроводы требуют осуществления технической эксплуатации (обслуживания) и аварийно-диспетчерского обеспечения системы газораспределения и газопотребления.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в области водоснабжения и газоснабжения будут проведены работы по ремонту и замене изношенных  водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения, на постоянной основе будут осуществляться техническое обслуживание и ремонт объектов сетей газораспределения и газопотребления,

будет проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем газоснабжения, разработана и утверждена схема газоснабжения Красносельского сельского поселения, которая будет включать первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Красносельском сельском поселении, повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | … | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы |
|  | Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения и газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения; разработка и утверждение схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения |
|  | Задача: проведение работ по ремонту и замене водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения; осуществление технического обслуживания и ремонта объектов сетей газораспределения и газопотребления; проведение работ по разработке и утверждению схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения |
| 1.1 | Целевой показатель: протяженность отремонтированных и замененных водопроводных сетей | м. |  | 800 | 800 | 800 |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель: количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт | ед. |  | 0 | 4 | 4 |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: количество разработанных схем газоснабжения Красносельского сельского поселения | ед. |  | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 2. | Основные мероприятия: |
| 2.1 | Основное мероприятие №1 «Мероприятия в области водоснабжения» |
|  | Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Красносельского сельского поселения |
|  | Задача: проведение работ по ремонту и замене водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения |
| 2.1.1 | Целевой показатель: протяженность отремонтированных и замененных водопроводных сетей | м. |  | 800 | 800 | 800 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие №2 «Мероприятия в области газоснабжения» |
|  | Цель: обеспечение бесперебойного газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения |
|  | Задача: осуществление технического обслуживания и ремонта объектов сетей газораспределения и газопотребления |
| 2.2.1 | Целевой показатель: количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт | ед. |  | 0 | 4 | 4 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие №3 «Разработка схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения» |
|  | Цель: разработка и утверждение схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения |
|  | Задача: проведение работ по разработке и утверждению схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения |
| 2.3.1 | Целевой показатель: количество разработанных схем газоснабжения Красносельского сельского поселения | ед. |  | 0 | 1 | 0 |  |  |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования* всего (тыс. руб.) | в том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | N год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие №1 - Мероприятия в области водоснабжения | Всего | 470,1 | 93,1 | 177,0 | 200,0 |  | ремонт и замена изношенных водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 470,1 | 93,1 | 177,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие №2 - Мероприятия в области газоснабжения | Всего | 323,0 | 0,0 | 123,0 | 200,0 |  | безаварийная эксплуатации сетей газоснабжения и бесперебойная транспортировка газа | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 323,0 | 0,0 | 123,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие №3 - Разработка схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения | Всего | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |  | получение разработанной схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого | Всего | 893,0 | 93,1 | 399,9 | 400,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 893,0 | 93,1 | 399,9 | 400,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие №1 – Мероприятия в области водоснабжения | Местный бюджет | 93,1 | 2019 |
|  |  |  | 177,0 | 2020 |
|  |  |  | 200,0 | 2021 |
| 2 | Основное мероприятие №2 - Мероприятия в области газоснабжения | Местный бюджет | 0,0 | 2019 |
|  |  |  | 123,0 | 2020 |
|  |  |  | 200,0 | 2021 |
| 3 | Основное мероприятие №3 - Разработка схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения | Местный бюджет | 0,0 | 2019 |
|  |  |  | 99,9 | 2020 |
|  |  |  | 0,0 | 2021 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно и осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:                                           (1)

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:                                       (2)

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:                                     (3)

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий (1);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                   (4)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:                              (4-1)

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n, где:                 (5)

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) ((4), (4-1);

n - количество целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРп/п = СДп/ппз1*k1 + СДп/ппз2*k2 + …+ СДп/ппзn*ki, где:         (5-1)

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).

6. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:                                    (6)

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) ((5) или (5-1));

Эис - эффективность использования финансовых средств (3).

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                   (7)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:                               (7-1)

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:              (8)

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы ((7), (7-1));

m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРмп = СДмппз1*k1 + СДмппз2*k2 + …+ СДмппзm*ki, где:         (8-1)

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).

9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + … + ЭРп/пj*kj) / j, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы ((8), (8-1));

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) (6);

k1, k2, …, kj - коэффициенты значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

# Муниципальная программа реализуется посредством выполнения  основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно,  до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет главе Красносельского сельского поселения Динского района и в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ до 15 апреля года, следующего за отчетным, формирует финансовый отдел и представляют его в Совет для рассмотрения.

Сводный доклад формируется на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ.

Глава Красносельского

сельского поселения								М.В. Кныш»