В соответствии с постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 6 ноября 2014 года № 200 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красносельского сельского поселения Динского района» общий отдел администрации Красносельского сельского поселения Динского района осуществляет общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы, который размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Красносельского сельского поселения Динского района http://krasnoselskoe.ru (раздел «Документы» подраздел «Целевые программы» вкладка «Общественные обсуждения»).

Начало общественного обсуждения –23 ноября 2024 года.

Окончание общественного обсуждения – 07 декабря 2024 года.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы на адрес электронной почты администрации Красносельского сельского поселения Динского района: krasnoselskoesel@rambler.ru.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Красносельского сельского

поселения» на 2025-2027 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения»

(далее муниципальная программа)

| Координатор муниципальной программы | Общий отдел администрации Красносельского сельского поселения Динского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Общий отдел администрации Красносельского сельского поселения Динского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения путем обеспечения жителей уличным освещением; содержание территории поселения в необходимом санитарном состоянии; отсутствие на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение функционирования уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию; поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, ликвидация свалок бытового мусора; проведение мероприятий по уничтожению амброзии и другой карантинной растительности; выполнение мероприятий по организации тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. Октябрьской в с. Красносельское |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество улиц, освещаемых уличным освещением; объем твердых коммунальных отходов, собранных и вывезенных с территории поселения; общая площадь скошенной сорной растительности; организация тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. Октябрьской в с. Красносельское (протяженность) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения Программы составляет – 14 803,1 тыс. рублей из них, в том числе: 2025 год - 7 622,1 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 4 800,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 112,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 2 709,2 тыс. рублей; 2026 год - 3 590,5 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3 590,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 3 590,5 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3 590,5тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей. в том числе по подпрограммам муниципальной программы: объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» за счет средств местного бюджета: 2025 год – 100,0 тыс. рублей; 2026 год – 100,0 тыс. рублей; 2027 год – 100,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района и Совет Красносельского сельского поселения Динского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

в сфере благоустройства территории Красносельского

сельского поселения Динского района

Красносельское сельское поселение Динского района расположено в Северо-западной части Динского района, в 10 км от ст. Динской и в 40 км севернее г. Краснодара. На его территории расположен один населенный пункт – село Красносельское. Площадь населенного пункта, в установленных границах составляет 6,71 км2. Население сельского поселения составляет 4 734 человека.	В настоящее время на территории сельского поселения расположены следующие социально значимые объекты: средняя образовательная школа, детский сад, дом культуры, стадион, офис врача общей практики, библиотека.

Одним из приоритетов программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» является улучшение качества жизни, обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство территории, санитарная уборка мест общественного пользования.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа в сфере благоустройства поселения. Однако, в настоящее время в сфере благоустройства ещё существует ряд проблем, поэтому программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства сельского поселения, путем поддержания надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, улиц и дорог поселения, мест захоронения, ликвидации свалок бытового мусора, уничтожения на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения, обеспечения функционирования уличного освещения.

Протяженность освещенных улиц на территории Красносельского сельского поселения Динского района составляет более 14 километров, частично освещение осуществляется с применением ламп, которые необходимо заменить на современные энергосберегающие светильники.

В муниципальных зданиях частично остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат.

Поставленная цель и решаемые в рамках Подпрограммы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Непосредственным результатом реализации мероприятий подпрограммы является снижение расходов бюджета поселения на оплату электроэнергии.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению. Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Красносельского сельского поселения.

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | … | N год реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения путем обеспечения жителей уличным освещением; содержание территории поселения в необходимом санитарном состоянии; отсутствие на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение функционирования уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию; поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, ликвидация свалок бытового мусора; проведение мероприятий по уничтожению амброзии и другой карантинной растительности; выполнение мероприятий по организации тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. Октябрьской в с. Красносельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: количество улиц, освещаемых уличным освещением |  | ед. |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель: объем твердых коммунальных отходов, собранных и вывезенных с территории поселения |  | м3 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: общая площадь скошенной сорной растительности |  | га. |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 1.4 | Целевой показатель: организация тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. Октябрьской в с. Красносельское (протяженность) |  | м |  | 620 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие №1 «Мероприятия по организации уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения путем обеспечения жителей уличным освещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение функционирования уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель: количество улиц, освещаемых уличным освещением |  | ед. |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие №2 «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: содержание территории поселения в необходимом санитарном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, ликвидация свалок бытового мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель: объем твердых коммунальных отходов, собранных и вывезенных с территории поселения |  | м3 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие №3 «Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: отсутствие на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: проведение мероприятий по уничтожению амброзии и другой карантинной растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Целевой показатель: общая площадь скошенной сорной растительности | га. |  |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |

2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| 2.4 | Основное мероприятие №4 «Организация тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. Октябрьской в с. Красносельское» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: выполнение мероприятий по организации тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. Октябрьской в с. Красносельское |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Целевой показатель: организация тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. Октябрьской в с. Красносельское (протяженность) | м |  | 620 | 0 | 0 |  |  |

| 3. | Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель: количество улиц, на которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания* всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | N год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие №1 - Мероприятия по организации уличного освещения | Всего | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  | обеспечение населения уличным освещением на 14 улицах | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие №2 - Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 5 533,2 | 1 844,4 | 1 844,4 | 1 844,4 |  | санитарная уборка мест общественного пользования, ликвидация несанкционированных свалок ТБО, расходы на содержание и эксплуатацию техники, используемой для благоустройства, акарицидная обработка территории, приобретение оборудования для детских игровых площадок | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 5 533,2 | 1 844,4 | 1 844,4 | 1 844,4 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие №3 - Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью | Всего | 438,3 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |  | отсутствие на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 438,3 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие №4 - Организация тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. | Всего | 4 031,6 | 4 031,6 |  |  |  | организация тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. Октябрьской в с. Красносельское | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 1 209,5 | 1 209,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 112,9 | 112,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2 709,2 | 2 709,2 |  |  |  |  |  |
|  | Октябрьской в с. Красносельское | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого | Всего | 14 503,1 | 7 522,1 | 3 490,5 | 3 490,5 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 11 681,0 | 4 700,0 | 3 490,5 | 3 490,5 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 112,9 | 112,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2 709,2 | 2 709,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие №1 - Мероприятия по организации уличного освещения | Местный бюджет | 1 500,0 | 2025 |
|  |  |  | 1 500,0 | 2026 |
|  |  |  | 1 500,0 | 2027 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 2025 |
|  |  |  | 0,0 | 2026 |
|  |  |  | 0,0 | 2027 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 2025 |
|  |  |  | 0,0 | 2026 |
|  |  |  | 0,0 | 2027 |
| 2 | Основное мероприятие №2 - Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Местный бюджет | 1 844,4 | 2025 |
|  |  |  | 1 844,4 | 2026 |
|  |  |  | 1 844,4 | 2027 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 2025 |
|  |  |  | 0,0 | 2026 |
|  |  |  | 0,0 | 2027 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 2025 |
|  |  |  | 0,0 | 2026 |
|  |  |  | 0,0 | 2027 |
| 3 | Основное мероприятие №3 - Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью | Местный бюджет | 146,1 | 2025 |
|  |  |  | 146,1 | 2026 |
|  |  |  | 146,1 | 2027 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 2025 |
|  |  |  | 0,0 | 2026 |
|  |  |  | 0,0 | 2027 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 2025 |
|  |  |  | 0,0 | 2026 |
|  |  |  | 0,0 | 2027 |
| 4 | Основное мероприятие №4 - Организация тротуара по ул. Владимирова от ул. Кирова до ул. Октябрьской в с. Красносельское | Местный бюджет | 1 209,5 | 2025 |
|  |  |  | 0,0 | 2026 |
|  |  |  | 0,0 | 2027 |
|  |  | Краевой бюджет | 112,9 | 2025 |
|  |  |  | 0,0 | 2026 |
|  |  |  | 0,0 | 2027 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2 709,2 | 2025 |
|  |  |  | 0,0 | 2026 |
|  |  |  | 0,0 | 2027 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно и осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:                                                (1)

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:                                           (2)

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:                                       (3)

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий (1);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                   (4)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:                            (4-1)

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n, где:             (5)

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) ((4), (4-1);

n - количество целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРп/п = СДп/ппз1*k1 + СДп/ппз2*k2 + …+ СДп/ппзn*ki, где:         (5-1)

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).

6. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:                                    (6)

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) ((5) или (5-1));

Эис - эффективность использования финансовых средств (3).

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                   (7)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:                             (7-1)

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:       (8)

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы ((7), (7-1));

m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРмп = СДмппз1*k1 + СДмппз2*k2 + …+ СДмппзm*ki, где:       (8-1)

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).

9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + … + ЭРп/пj*kj) / j, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы ((8), (8-1));

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) (6);

k1, k2, …, kj - коэффициенты значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Муниципальная программа реализуется посредством выполнения  основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно,  до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет главе Красносельского сельского поселения Динского района и в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ до 15 апреля года, следующего за отчетным, формирует финансовый отдел и представляют его в Совет Красносельского сельского поселения Динского района для рассмотрения.

Сводный доклад формируется на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ.

Глава Красносельского

сельского поселения						                Д.С. Кадышев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы

подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения»

(далее - подпрограмма)

| Координатор подпрограммы | Общий отдел администрации Красносельского сельского поселения Динского района |  |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |
| Цели подпрограммы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов бюджетных средств |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество улиц, на которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы этапы не предусмотрены |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет – 300,0 тыс. рублей из них, в том числе: местный бюджет 2025 год – 100,0 тыс. рублей; 2026 год – 100,0 тыс. рублей; 2027 год – 100,0 тыс. рублей. |  |

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: количество улиц, на которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования* всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | N год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие №1 - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие; экономия финансовых средств местного бюджета | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие №1 – Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения | Местный бюджет | 100,0 | 2025 |
|  |  |  | 100,0 | 2026 |
|  |  |  | 100,0 | 2027 |

5. Механизм реализации подпрограммы

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» реализуется в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы и в соответствии с разделом 6. «Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением» муниципальной программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы.

- Подпрограмма реализуется посредством выполнения основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с участниками подпрограммы;

формирует структуру подпрограммы и перечень участников подпрограммы;

обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма;

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма, и оценке эффективности ее реализации;

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма, в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы.

Глава Красносельского

сельского поселения		     				     		Д.С. Кадышев