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АдминистрациЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2026 года                                                                                       № 211
село Красносельское
О внесении изменений в постановление администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 10.12.2024 № 485 «Об утверждении муниципальной программы 

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 10.12.2024 № 485, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 10.12.2024 № 485 «Об утверждении муниципальной программы «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы» следующие изменения: 

1.1. паспорт муниципальной программы «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы 

 «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» 

 (далее муниципальная программа)

	Координатор муниципальной 

программы
	Общий отдел администрации Красносельского  сельского поселения Динского района

	Координаторы подпрограмм  муниципальной программы
	не предусмотрены

	Участники муниципальной

 программы
	Администрация Красносельского сельского поселения Динского района

	Подпрограммы муниципальной 

программы
	не предусмотрены

	Ведомственные целевые программы
	не предусмотрены

	Цели муниципальной программы
	обеспечение бесперебойного водоснабжения и газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения; 

разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района;

актуализация схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района;
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района

	Задачи муниципальной программы
	проведение работ по ремонту и замене водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения;

осуществление технического обслуживания и ремонта объектов сетей газораспределения и газопотребления;

выполнение работ по разработке (актуализации) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района;

выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района;
выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района

	Перечень целевых показателей муниципальной программы
	протяженность отремонтированных и замененных водопроводных сетей;

количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт;

количество разработанных (актуализированных) схем водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района;

количество актуализированных схем теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района;
количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района

	Этапы и сроки реализации

муниципальной программы
	2025-2027 годы

этапы не предусмотрены

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансового обеспечения Программы составляет – 2 663,6 тыс. рублей из них, в том числе:

 2025 год - 973,0 тыс. рублей, в том числе

местный бюджет – 973,0 тыс. рублей;

 2026 год - 987,8 тыс. рублей, в том числе

местный бюджет – 987,8 тыс. рублей;

 2027 год - 702,8 тыс. рублей, в том числе

местный бюджет – 702,8 тыс. рублей.

	Контроль за выполнением

муниципальной программы
	Администрация Красносельского сельского поселения Динского района и Совет Красносельского сельского поселения Динского района»


1.2. раздел 2 муниципальной программы «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы изложить в следующей редакции: 

	№

п/п
	Наименование целевого 

показателя
	Единица

измерения
	Статус*
	Значение показателей

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год 
	2027 год 
	…
	N год 

реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы

	
	Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения и газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения; 

разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района;

актуализация схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района; 

разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района

	
	Задача: проведение работ по ремонту и замене водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения;

осуществление технического обслуживания и ремонта объектов сетей газораспределения и газопотребления;

выполнение работ по разработке (актуализации) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района;

выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района;

выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района


	1.1
	Целевой показатель: протяженность отремонтированных и замененных водопроводных сетей
	м.
	
	800
	800
	800
	
	

	1.2
	Целевой показатель: количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт
	ед.
	
	4
	4
	4
	
	

	1.3
	Целевой показатель:  количество разработанных (актуализированных) схем водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района
	ед.
	
	0
	1
	0
	
	

	1.4
	Целевой показатель: количество актуализированных схем теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района
	ед.
	
	0
	1
	0
	
	


«2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

	1.5
	Целевой показатель: количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района
	ед.
	
	0
	1
	0
	
	

	2.
	Основные мероприятия: 

	2.1
	Основное мероприятие №1 «Мероприятия в области водоснабжения, ремонт и замена водопроводных сетей»

	
	Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Красносельского сельского поселения

	
	Задача: проведение работ по ремонту и замене водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения

	2.1.1
	Целевой показатель: протяженность отремонтированных и замененных водопроводных сетей
	м.
	
	800
	800
	800
	
	

	2.2
	Основное мероприятие №2 «Мероприятия в области газоснабжения, техническое обслуживание и ремонт объектов»

	
	Цель: обеспечение бесперебойного газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения

	
	Задача: осуществление технического обслуживания и ремонта объектов сетей газораспределения и газопотребления

	2.2.1
	Целевой показатель: количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт
	ед.
	
	4
	4
	4
	
	

	2.3
	Основное мероприятие №3 «Разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района»

	
	Цель: разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района

	
	Задача: выполнение работ по разработке (актуализации) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района

	2.3.1
	Целевой показатель: количество разработанных (актуализированных) схем водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района
	ед.
	
	0
	1
	0
	
	

	2.4
	Основное мероприятие №4 «Актуализация схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района»

	
	Цель: актуализация схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района

	
	Задача: выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района

	2.4.1
	Целевой показатель: количество актуализированных схем теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района
	ед.
	
	0
	1
	0
	
	

	2.5
	Основное мероприятие №5 «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района»

	
	Цель: разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района

	
	Задача: выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района

	2.5.1
	Целевой показатель: количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района
	ед.
	
	0
	1
	0»
	
	


1.3. раздел 3 муниципальной программы «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2025-2027 годы изложить в следующей редакции: 

«3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы 
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования*

всего

(тыс. руб.)
	в том числе по годам
	Непосредственный 

результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы 
(к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год 
	2027 год 
	N год реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Основное мероприятие №1 - Мероприятия в области водоснабжения, ремонт и замена водопроводных сетей
	Всего
	1 812,7
	767,3
	545,4
	500,0
	
	ремонт и замена изношенных водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения (в том числе: ремонт водопроводной сети по пер. Кубанский;  по ул. Пушкина, от ул. Шевченко до МТФ №1; по ул. Шевченко до мкр. Светлый)
	Администрация Красносельского сельского поселения Динского района

	
	
	Местный бюджет
	1 812,7
	767,3
	545,4
	500,0
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Основное мероприятие №2 - Мероприятия в области газоснабжения, техническое обслуживание и ремонт объектов
	Всего
	686,9
	205,7
	278,4
	202,8
	
	безаварийная  эксплуатации сетей газоснабжения и бесперебойная транспортировка газа
	Администрация Красносельского сельского поселения Динского района

	
	
	Местный бюджет
	686,9
	205,7
	278,4
	202,8
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Основное мероприятие №3 - Разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района
	Всего
	55,0
	
	55,0
	
	
	разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района
	Администрация Красносельского сельского поселения Динского района

	
	
	Местный бюджет
	55,0
	
	55,0
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Основное мероприятие №4 - Актуализация схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района
	Всего
	69,0
	
	69,0
	
	
	актуализация схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района
	Администрация Красносельского сельского поселения Динского района

	
	
	Местный бюджет
	69,0
	
	69,0
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Основное мероприятие №5 - Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района
	Всего
	40,0
	
	40,0
	
	
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района
	Администрация Красносельского сельского поселения Динского района

	
	
	Местный бюджет
	40,0
	
	40,0
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	Всего
	2 663,6
	973,0
	987,8
	702,8
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	2 663,6
	973,0
	987,8
	702,8»
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


1.4. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Срок реализации

	1
	Основное мероприятие №1 – Мероприятия в области водоснабжения, ремонт и замена водопроводных сетей
	Местный бюджет
	767,3
	2025

	
	
	
	545,4
	2026

	
	
	
	500,0
	2027

	2


	Основное мероприятие №2 - Мероприятия в области газоснабжения, техническое обслуживание и ремонт объектов
	Местный бюджет
	205,7
	2025

	
	
	
	278,4
	2026

	
	
	
	202,8
	2027

	3
	Основное мероприятие №3 - Разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Динского района
	Местный бюджет
	0,0
	2025

	
	
	
	55,0
	2026

	
	
	
	0,0
	2027

	4
	Основное мероприятие №4 - Актуализация схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района
	Местный бюджет
	0,0
	2025

	
	
	
	69,0
	2026

	
	
	
	0,0
	2027

	5
	Основное мероприятие №5 - Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения Динского района
	Местный бюджет
	0,0
	2025

	
	
	
	40,0
	2026

	
	
	
	0,0
	2027»


2. Общему отделу администрации Красносельского сельского поселения Динского района разместить настоящее постановление на официальном сайте Красносельского сельского поселения Динского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красносельского 

сельского поселения                     

 
                            Д.С. Кадышев 
